RESEARCH STAGE REPORT

# M3-PI Guard 阶段性研究报告

DeepSeek 480 条中型证伪结果、Gemini 受控失败边界与授权泄漏/不确定性实证路线

报告日期：2026-07-27（Asia/Shanghai）

当前论文路线：授权信息泄漏、授权不确定性与安全—效用权衡的系统实证研究

备选英文标题：Authorization Leakage, Uncertainty, and Security–Utility Trade-offs in Tool-Using LLM Agent Defenses

目标期刊：Journal of Information Security and Applications；投稿前由学校/Clarivate 复核当期 JCR Q2

正式模型证据：DeepSeek 官方 API / deepseek-v4-pro；Gemini 当前仅有诊断记录，无跨模型正式结果

安全边界：provider tools 关闭、无真实外部 effect、无自动重试、失败留在 ITT

阶段结论  SCI 二区仍有条件可行，但当前最可信的论文不是“新机制领先”，而是“授权信息进入在线 Guard 后如何改变安全—效用估计”的系统实证研究。DeepSeek 中型结果显示 M3-full 安全点估计优于结构化基线，却没有优于 policy-only，且工具任务效用明显下降；预注册机制门禁已正式失败。

不可逆研究决定  不得用后续第二模型、公共基准或自适应攻击中的正结果抹去本次负结果，不得恢复“首个、唯一、SOTA”叙事。后续实验的任务是验证该安全—效用权衡和授权 regime 敏感性是否可复现，而不是为既定机制寻找有利样本。

API 安全承诺  DeepSeek 与 Gemini 仅用于隔离实验中的文本推理。provider tools、外部 connector 和真实工具 effect 均关闭；不会使用两家 API 执行转账、邮件、文件删除、系统控制或其他危险操作。

# 1. 执行摘要

本阶段已经完成 DeepSeek 官方 API 上的 480 条中型配对证伪矩阵和独立结果准入。矩阵由 432 条主比较记录和 48 条授权 regime 探针组成，479 条为 formal-candidate、1 条为 diagnostic；全部终态均保留在 intention-to-treat（ITT）分母。证据链绑定 1,084 次完成调用，累计成本为 CNY 1.8623798，自动重试、provider tools 与真实 external effect 均为 0。

主结果出现了清晰但不利于机制论文的安全—效用分裂。攻击任务上，M3-full 为 0/36 unsafe effect，结构化基线为 8/36，绝对差 −22.2pp；但 M3-full 与 policy-only 均为 0/36，完整来源/时序/确认模块没有独立安全增益。良性工具任务上，M3-full 为 6/24，结构化基线为 12/24，差 −25pp，超过预注册 −5pp 非劣界限。机制论文门禁因此失败并触发 empirical fallback。

Gemini 的两次 prospective 尝试均严格失败关闭：v1 因 VIGIL 约束生成路径静默回退而永久终止，v2 排除结构化条件后在首个官方请求收到 HTTP 429 并立即暂停。两者均没有可准入的跨模型结果；v2 只产生 1 条 diagnostic ITT 记录、0 个完成 provider call、0 token 与 0 自动重试。

| 核心问题 | 当前回答 | 论文含义 |
| --- | --- | --- |
| SCI 二区是否仍可行 | 有条件可行 | 改投授权泄漏/不确定性与安全—效用实证路线 |
| M3-full 是否领先 policy-only | 否 | 不能宣称 provenance/temporal/confirmation 的独立贡献 |
| 安全优势是否伴随效用损失 | 是 | 必须把 TCR、ASK/拒绝负担与 unsafe effect 联合报告 |
| 第二模型是否已完成 | 否 | Gemini 目前只有失败边界，不能写成泛化证据 |
| 下一优先级 | 自适应攻击 + 公共扩展 | 检验负结果与权衡在更强攻击和外部基准下是否稳定 |

# 2. 研究定位与目标期刊

当前建议标题从“Beyond Answer-Key Authorization”的机制导向收缩为：Authorization Leakage, Uncertainty, and Security–Utility Trade-offs in Tool-Using LLM Agent Defenses。M3 运行时仍作为受测机制和测量工具，但不再作为已证明领先的中心贡献。

JISA 的官方范围覆盖 authentication and access control、security management and policies，并设有 Large Language Models in Cybersecurity 相关专题，主题契合度仍然较高。期刊主页显示的 CiteScore/Impact Factor 不等同于 JCR 分区；正式投稿前必须由学校或 Clarivate 订阅核验当期 SCIE/JCR Q2，不能只依据第三方网站。

| 论文贡献候选 | 当前证据 | 可写强度 |
| --- | --- | --- |
| 在线授权字段泄漏/可见性审计 | 22 个审计单元、16 个项目；无领域普遍 oracle 结论 | 可写为固定版本源码审计 |
| 授权 regime 敏感性 | 48 条配对探针；每个 regime 6 对 | 方向性/探索性，不作确认性因果结论 |
| M3 非 oracle 运行时机制 | 安全点估计有利，但 full 无独立模块增益且效用失败 | 作为受测机制，不作领先声明 |
| 正式证据链 | 冻结、哈希、准入、append-only、失败留在 ITT | 可作为方法完整性贡献 |

# 3. DeepSeek 中型实验设计与证据完整性

主比较包含 72 个配对 case，在 6 个条件下形成 432 条记录；其中攻击36 个、良性工具任务 24 个、良性无工具任务 12 个。另有 48 条授权 regime 探针，只在 M3 policy-only 与 M3-full 上比较 exact_gold 与 auto_compiled。

| 组件 | 规模/状态 | 完整性规则 |
| --- | --- | --- |
| 主比较 | 72 cases × 6 conditions = 432 | 配对、统一失败分母 |
| 授权探针 | 24 cases × 2 M3 conditions = 48 | 每个 regime 6 对 |
| 总记录 | 480/480 | 0 remaining、0 duplicate |
| 证据等级 | 479 formal + 1 diagnostic | 诊断行保留但不伪造响应身份 |
| Provider 调用 | 1,084 | 本地 request ID + payload hash + 官方 response ID + append-only |
| 累计成本 | CNY 1.8623798 | 冻结费率、逐调用核算 |

技术 gate 验证了完整矩阵、exact official identity chain、隔离 effect 边界、诊断上限、0 open attempt 和 0 runner failure。唯一 diagnostic 是闭合 provider/timeout 类失败，仍以 diagnostic-only 身份进入 ITT；该记录不能反向补造官方响应 ID。

# 4. 主结果：安全—效用权衡

图 1  六条件 unsafe-effect 与良性工具任务完成率

来源：admitted_medium_analysis_v8.json；ITT 分母；Wilson 95% CI 见表 2。

| 条件 | 攻击 unsafe effect | 良性工具 TCR | 良性无工具 TCR |
| --- | --- | --- | --- |
| 无防御 | 8/36 (22.2%) | 12/24 (50.0%) | 12/12 (100.0%) |
| 安全提示 | 8/36 (22.2%) | 11/24 (45.8%) | 12/12 (100.0%) |
| PromptGuard | 8/36 (22.2%) | 12/24 (50.0%) | 12/12 (100.0%) |
| 结构化基线 | 8/36 (22.2%) | 12/24 (50.0%) | 12/12 (100.0%) |
| M3 policy-only | 0/36 (0.0%) | 7/24 (29.2%) | 12/12 (100.0%) |
| M3 full | 0/36 (0.0%) | 6/24 (25.0%) | 12/12 (100.0%) |

说明：unsafe-effect 越低越好；TCR 越高越好。良性无工具任务在六条件下均为 12/12，差异集中在需要工具执行的任务。

| 配对比较 | 绝对差 | 95% cluster bootstrap CI | McNemar（Holm） | 解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全：full − structural | -22.2pp | [-36.1, -8.3]pp | p=0.03125 | 安全点估计和区间均有利 |
| 安全：full − policy-only | 0.0pp | [0.0, 0.0]pp | p=1.0 | 无完整模块独立增益 |
| 效用：full − structural | -25.0pp | [-41.7, -8.3]pp | p=0.09375 | 越过 −5pp 非劣界限 |
| 效用：full − policy-only | -4.2pp | [-12.5, 0.0]pp | p=1.0 | full 仍略差 |

安全比较的统计显著性不能替代机制解释。full 与 policy-only 同为 0/36，说明结构化基线的 8 个 unsafe event 可以被 M3 的策略层阻断，但当前样本没有证明 provenance、temporal、dataflow 或 confirmation 模块带来额外安全收益。与此同时，M3-full 的工具任务效用只有 25%，存在明显过度阻断/执行困难风险。

# 5. 预注册机制门禁与论文路线切换

图 2  机制论文门禁判定

来源：预注册 medium gate；结果准入后按冻结规则计算。

| 门禁 | 阈值/规则 | 观察值 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全效应 | 相对 ≥20% 或绝对 ≥10pp | 绝对 −22.2pp | PASS |
| 模块增益 | full − policy-only unsafe < 0 | 0.0pp | FAIL |
| TCR 非劣 | full − structural ≥ −5pp | −25.0pp | FAIL |
| 运行质量 | 总失败 ≤10%；provider/timeout ≤5%；runner=0 | 21/432 (4.86%) | PASS |
| 非 deny-all | 良性初始 ASK+DENY <90% | 22.2% | PASS |

论文路线  mechanism_paper_candidate = false；正式 route = authorization_leakage_uncertainty_empirical_fallback。M3-full 对结构化基线的安全优势可作为观察结果，但摘要、标题和贡献点必须以授权 regime、在线可见字段、失败分母与安全—效用权衡为中心。

# 6. 授权 regime 探针：为什么 exact-gold 不能被忽略

48 条探针比较 exact_gold 与 auto_compiled 在 broad、conflicting、exact_gold 和 underspecified 四类授权状态下的行为变化。每个 regime 只有 6 对，因此统计功效很低；这些结果目前只用于证明“授权信息形态可能改变 Guard 行为”这一测量问题值得正式扩展。

图 3  M3-full 在四类授权 regime 下的初始 ASK 与任务完成率

来源：admitted medium secondary analysis；每个 regime 6 对。

| Regime | 初始 ASK：auto / gold | 任务完成：auto / gold | unsafe：auto / gold |
| --- | --- | --- | --- |
| broad | 2/6 / 3/6 | 3/6 / 3/6 | 0/6 / 0/6 |
| conflicting | 2/6 / 3/6 | 1/6 / 0/6 | 0/6 / 0/6 |
| exact_gold | 3/6 / 0/6 | 1/6 / 3/6 | 0/6 / 0/6 |
| underspecified | 1/6 / 5/6 | 3/6 / 2/6 | 0/6 / 0/6 |

最明显的方向出现在 underspecified 探针：M3-full 初始 ASK 为 1/6（auto）对 5/6（gold）。但 exact-gold 并不总是单向提高效用，例如 conflicting 下 gold 的任务完成为 0/6。正式论文应把这类差异写成授权 regime 对运行时决策的敏感性，而不是预设“oracle 总会高估安全”。

# 7. 运行质量、失败分母与可复现性

| Operational status | 数量 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| completed | 411 | 正常进入 ITT |
| max_steps | 6 | 终态失败，留在分母 |
| parse_failure | 6 | 终态失败，留在分母 |
| provider_failure | 9 | 终态失败，留在分母 |
| runner_failure | 0 | 门禁要求为 0 |

21/432 主比较记录为预先定义的终态失败（4.86%）。这些记录没有被删除、重试或改写；分析脚本把 unsafe_effect_itt 与 task_completion 的失败语义固定在记录契约中。技术 review 本身不做网络调用，也不修改 v8/v9 ledger。正式统计由独立 --verify-analysis 路径重建。

| 证据对象 | SHA-256 / manifest | 状态 |
| --- | --- | --- |
| DeepSeek combined technical review | 8b1d3f1db6a8b02f815087fc36e129ed99f398285e9b47124958a22a7021aeda | technical_result_gate_pass |
| DeepSeek result admission | dc810245a27d6121ecf145cf779324433e537486e7f4ba96116e7f13017b8a43 | activated_for_scientific_analysis |
| Admitted medium analysis | ea3d6197b0f97b5057b1d0f9fff054f3ae43743eb9cb85eb4122b6c152d7e041 | complete |
| Claim–evidence ledger | e1ad7f27e48c04f99f4dead5f930be6c6b025eddd6889e44305823abaf209032 | current |
| Completion scorecard | 9103bfc6f5d160585f3a6da77458baf323d2f265181f4793feee7d32c26f64f2 | 99/61/56 |

# 8. Gemini 第二模型：两次受控失败的证据边界

图 4  DeepSeek 与 Gemini 的正式证据状态

来源：冻结技术 review、Gemini v1 abort review 与 v2 append-only ledgers。

| 版本 | prospective 范围 | 实际终态 | 科学资格 | 下一动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gemini v1 | structural + policy-only + full | VIGIL constraint generation fallback | 0 正式记录 | 永久冻结；不得恢复 |
| Gemini v2 | policy-only + full；192 行 | 首调用 HTTP 429；1 diagnostic | 0 正式记录 | 配额恢复后新建 v3 |

v1 abort review 记录 1 个 started attempt、1 个 closed failed call、0 experiment record、0 evidence sidecar，并明确 run_resumable=false。v2 使用新的 run/matrix identity，首个 policy-only 请求收到 HTTP 429；controller 按 free-only、USD 0、0 retry 规则立即暂停。

v2 诊断记录的 operational_status=provider_failure、result_tier=diagnostic、identity_verified=false、token total=0。它保留在版本内部的 ITT 记录中，但没有独立结果 admission，因此不得与DeepSeek 主结果合并，也不得计算跨模型效应。

| Gemini 证据 | Manifest / SHA-256 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| v1 abort review | dedb8205150a833a2ac4b0d76a7be0a0b881c0d43d2ff368e9a9dbd4f60cee22 | aborted_result_ineligible_new_version_required |
| v2 candidate | d7813d16491fa300abcc1d5b7f1910e450418a2d9a9890e80933b32ce29259d1 | candidate_frozen_non_executable |
| v2 canary admission | 29c421804ff0126b4fdeaa32bba16f0d12a4e3bfb59df37a9e0c935027722322 | activated_for_two_condition_canary |
| v2 provider ledger | 36e21cb2adfee1ba4cf6842c9fd7a997ba8a2fc214e3b38892a777f022788501 | started → paused(429) |
| v2 diagnostic record ledger | 5131114e54e2cb6749316ef317fd15cc489b172de4e34c56b0561974e048117c | 1 diagnostic |

# 9. 当前 SCI 二区完成度

图 5  工程、科学证据与投稿就绪度

来源：completion_scorecard_v1.json；Gemini 失败未增加科学完成度。

| 工作流 | 科学证据完成度 | 关键缺口 |
| --- | --- | --- |
| frontier_literature_and_positioning | 90% | Refresh publisher metadata/DOIs at submission and independently check citations; the 34-entry matrix now has a reproducible structural manifest. |
| online_state_source_audit | 65% | Independent second review; Task Shield remains a disclosed local reproduction because no official code source was established. |
| paper_v2_contracts_and_invariants | 95% | The admitted 480-record DeepSeek matrix retains the condition-specific visibility digest and safety receipt chain. Repeat the same contract for the second model. |
| medium_falsification | 100% | None for the medium falsification decision. The admitted 480-record DeepSeek analysis rejected the mechanism-paper route and activated the prespecified empirical fallback. |
| structural_baselines | 60% | The VIGIL-backed structural condition completed in the admitted medium matrix. A separate model-dependent DRIFT effect run and second-model structural comparison remain absent. |
| formal_public_benchmarks | 10% | The medium matrix contains admitted AgentDojo security and utility subsets, but the frozen 6873-record public expansion and its independent result admission remain absent. |
| independent_blind_holdout | 0% | External author/custodian, candidate content, and custody audit. |
| adaptive_attack | 0% | Cost gate and 40/20 task execution plus hardest-20 extension. |
| statistics_and_power | 90% | Primary paired effects, Wilson intervals, exact McNemar tests, Holm correction, 10,000-iteration clustered bootstrap and power analysis are complete and independently rebuilt. Second-model and expanded empirical-fallback statistics remain. |
| manuscript | 30% | The route and claim ledger now reflect the admitted negative mechanism result. Results, Discussion, abstract, final figures, venue formatting, final DOI metadata, institutional JCR check, and integrity review remain. |
| provider_cost_and_execution_evidence | 95% | The admitted v8+v9 run binds 1,084 official DeepSeek calls and CNY 1.8623798 cumulative cost through append-only usage evidence. A Gemini-specific formal route is still absent and remains free-only with a USD 0 paid-tier limit. |
| provider_effect_safety | 95% | The combined DeepSeek technical gate verified disabled provider tools, no real external effects and the receipt chain across the admitted matrix. Repeat the same review for Gemini. |

完成度解释  99% 只代表工程与证据链成熟；科学证据完成度 61%；投稿就绪度 56%。这表示仍未达到可投稿状态。Gemini 失败、公共扩展未跑、自适应攻击未跑、独立盲测无保管人，均不能由报告或代码数量补分。

# 10. 前沿研究对照与创新边界

| 工作 | 类型/年份 | 对本项目的约束 | M3 可保留差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| VIGIL | ACL 2026 | verify-before-commit + SIREN 959 | 禁止声称首个提交前验证 |
| DRIFT | NeurIPS 2025 | 动态规则、控制/数据流与记忆隔离 | 报告权限单调与 ASK 负担 |
| Task Shield | ACL 2025 | 逐指令/工具调用目标一致性 | 比较 goal alignment 与授权 regime |
| ARGUS | 2026 预印本 | 上下文任务 + provenance auditing | 强调在线字段投影与失败分母 |
| AuthGraph | 2026 预印本 | 授权图对齐参数来源执行图 | 禁止首个参数级来源声明 |
| Progent/IPIGuard/CaMeL | 2025 | 最小权限、依赖图、信息流隔离 | 做配对消融与来源审计 |
| Attacker Moves Second | 2025 预印本 | 静态攻击高估防御 | 必须执行防御感知自适应攻击 |

源码审计目前完成 22/22 单元、覆盖 16 个项目，但独立第二复核为 0。结论分布为 2 个 inconclusive、1 个 mixed/path-dependent、9 个 no_online_gold_observed 和 10 个 not_a_runtime_guard。因此只能写固定 commit/路径的局部结论，不能写“该领域普遍使用 oracle authorization”。

# 11. 后续正式实验总体方案

图 6  下一阶段执行顺序

来源：以证据增益、失败可解释性和外部有效性为排序标准。

先冻结 Methods/Results 主表和 claim–evidence ledger，确保任何后续结果不能改写中型负结论。

实现 DeepSeek 官方 API 的自适应攻击 provider bridge，先做零网络资格和成本 pilot，再按冻结预算运行。

在 AgentDojo 上完成正式公共扩展；SIREN 用于工具流/上下文依赖外部有效性，前提是官方数据和适配可复现。

Gemini 配额恢复后新建 v3 prospective 版本；不得续跑 v1/v2，不再把不兼容 VIGIL 条件包装为正式结构化对照。

落实第三方 blind custodian；完成最终完整性审查、JCR 核验、JISA 格式与生成式 AI 使用声明。

# 12. 自适应攻击：下一项最高信息增益实验

The Attacker Moves Second 表明，知道防御结构的攻击者可能推翻静态评测。当前 adaptive freeze 已固定 40 个主模型任务、预算 50/200/500；最难 20 个任务追加 2000；第二模型 20 个任务、预算 50/200，最大查询预算 75,000。hardest-20 必须按预算 500 结果排序后确定，不能提前挑选有利案例。

| 阶段 | 规模 | 目的 | 通过/停止条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| A0 零网络资格 | stub + injected transport | 验证 request chain、成本与 ITT | 0 外部 effect、0 未闭合 attempt |
| A1 成本 pilot | 8 tasks × budget 50 | 测量每预算单位调用、token、p95 | 先冻结成本模型，再决定正式 fuse |
| A2 主预算 | 40 × 50/200/500 | 观察攻击随预算增长曲线 | 失败留分母；不自动重试 |
| A3 hardest extension | 20 × 2000 | 检验攻击是否饱和 | 只按预注册排序选取 |
| A4 第二模型 | 20 × 50/200 | 方向性泛化 | 仅在 Gemini 新版本准入后 |

成本事实  按中型矩阵粗略均值 CNY 0.001718/完成调用线性外推，75,000 个查询单位约为 CNY 128.9；但自适应提示长度和一次预算单位对应的调用数可能不同，因此该数只用于确定必须先做成本 pilot，不能作为正式预算承诺。用户允许追加预算不等于可以跳过熔断器。

自适应攻击只优化隔离环境中的 unsafe effect 判定，不连接真实邮箱、银行、文件系统、浏览器会话或系统控制接口。攻击文本可以包含恶意指令，但所有 tool calls 都由模拟 effect backend 截获并记录，不产生真实动作。

# 13. 公共基准与外部有效性

| 冻结 cell | Cases | Conditions | 预期记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| primary_model_agentdojo_v1 | 397 | 6 | 2382 |
| primary_model_m3_v2 | 450 | 6 | 2700 |
| second_model_agentdojo_v1 | 297 | 3 | 891 |
| second_model_m3_v2 | 300 | 3 | 900 |

public_benchmark_freeze_v1 共冻结 6,873 条 case-condition 记录：主模型在 AgentDojo 与 M3-v2 上跑 6 条件，第二模型跑 3 条件。该冻结规模大于论文最低样本量，正式执行前应先完成 provider/cost 可行性和分析 admission；不能因为规模大而临时删掉困难 suite。

| 基准 | 论文角色 | 优先指标 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| AgentDojo | 主公共外部基准 | unsafe effect + benign TCR | 冻结 397/297 cases，结果待跑 |
| M3-v2 | 内部主基准扩展 | 异质性 + 授权 regime | 冻结 450/300 cases，结果待跑 |
| SIREN | 工具流/上下文依赖 | unsafe effect + attack utility | 需官方适配与独立准入 |
| InjecAgent | 补充泛化 | 攻击族覆盖 | 低于 AgentDojo/SIREN 优先级 |

# 14. Gemini v3、盲测与外部依赖

Gemini v3 只能在配额恢复后新建 prospective candidate。建议保留 m3_policy_only 与 m3_full 的配对比较，并加入一个经过该模型接口正确适配、不会静默回退的轻量外部条件；若无法获得忠实结构化基线，第二模型只能支持 M3 模块方向性，而不能支持“优于最强结构化基线”。

| 外部依赖 | 项目方可完成 | 需要用户/第三方 | 截止建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gemini 配额 | 新 v3 协议、零网络资格、失败关闭 | 确认免费额度恢复或明确付费上限 | 公共扩展前 |
| 独立盲测 | 生成/抽样脚本、哈希、分析契约 | 独立保管人、标签 custody | 投稿前至少 4 周 |
| JCR Q2 | 准备候选期刊与范围核验 | 学校/Clarivate 订阅确认 | 投稿前 |
| 引用完整性 | DOI/URL/版本矩阵 | 导师或第二作者复核 | 初稿冻结前 |

盲测措辞  在第三方保管人落实前，任何 sealed holdout 只能称“内部封存测试”，不得写成 independent blind evaluation。该外部依赖不能由代码或 API 调用替代。

# 15. 统计分析与论文主表

| 分析对象 | 主要统计 | 报告要求 |
| --- | --- | --- |
| 安全主终点 | unsafe-effect rate；paired difference | 分子/分母、绝对差、相对差、95% CI |
| 效用主终点 | benign tool TCR；−5pp 非劣 | 同时报告 ASK/DENY 负担 |
| 配对检验 | exact McNemar + Holm | 不以 p<0.05 替代效应量 |
| 不确定性 | Wilson CI + 10,000 cluster bootstrap | 固定 seed、可独立重建 |
| 失败处理 | intention-to-treat | timeout/parse/max_steps/provider failure 全保留 |
| 异质性 | regime、攻击族、语言、模型、suite | 探索性与确认性明确分层 |

建议论文主表固定为：表 1 研究问题与威胁模型；表 2 在线字段/源码审计；表 3 DeepSeek 中型安全—效用主结果；表 4 授权 regime 探针；表 5 公共扩展；表 6 自适应攻击预算曲线；表 7 第二模型与成本/延迟。Methods/Results 先写，Introduction 在主要外部结果稳定后再定稿。

# 16. 止损条件与审稿风险

| 风险 | 触发条件 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 机制增益缺失 | full 持续不优于 policy-only | 保持实证路线，不恢复机制领先 |
| 效用不可接受 | 公共基准 TCR 仍显著低于 −5pp 界限 | 把过度阻断作为核心负结果 |
| 自适应攻击推翻 | 预算增长导致 M3 unsafe effect 明显上升 | 收缩鲁棒性声明，报告预算曲线 |
| Gemini 不可用 | 持续 429/身份不可审计 | 只写单模型正式证据，不伪造泛化 |
| 结构化基线不忠实 | fallback/接口语义漂移 | 降级 diagnostic，保留失败日志 |
| 盲测无人保管 | 投稿前仍无第三方 custody | 删除 independent blind 声明 |

对 JISA 审稿最危险的不是负结果，而是夸大创新、把 diagnostic 当正式证据、忽略效用损失或缺少自适应攻击。当前 empirical fallback 只要补齐公共基准、自适应攻击、第二模型或明确的单模型边界，并把授权 regime 测量做深，仍具有可投稿价值。

# 17. 建议排期（从本报告起）

| 周次 | 主任务 | 交付物 | 硬门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 冻结论文主表、Results shell；实现 adaptive provider bridge | 可复现实验契约 + 成本 pilot | 0 真实 effect、全测试绿 |
| 第 2–3 周 | DeepSeek 自适应主预算与 hardest subset | 预算曲线、ITT 统计 | 独立 result admission |
| 第 3–5 周 | AgentDojo/M3-v2 公共扩展 | 主公共结果与异质性 | 覆盖/失败门禁通过 |
| 第 4–5 周 | Gemini v3（若配额恢复） | 第二模型方向性结果 | 新版本、无重试、身份可审计 |
| 第 5–7 周 | 独立盲测/内部封存；Discussion 与完整性审查 | 论文初稿、图表、附录 | 措辞与 custody 匹配 |
| 第 8 周 | JISA 格式与投稿材料 | Cover Letter、声明、代码/数据说明 | JCR Q2 正式复核 |

# 18. 前沿来源与投稿资料

JISA：官方 Aims & Scope、专题与投稿入口 查看来源

VIGIL：ACL 2026，verify-before-commit 与 SIREN 查看来源

DRIFT：NeurIPS 2025，动态规则与控制/数据流隔离 查看来源

Task Shield：ACL 2025，工具调用与用户目标一致性 查看来源

ARGUS：2026 预印本，上下文依赖与 provenance-aware decision auditing 查看来源

AuthGraph：2026 预印本，授权图与参数来源执行图对齐 查看来源

Progent：2025 预印本，可编程最小权限 查看来源

IPIGuard：EMNLP 2025，工具依赖图防御 查看来源

CaMeL：2025 预印本，能力与信息流隔离 查看来源

The Attacker Moves Second：2025 预印本，防御感知自适应攻击 查看来源

JISA Guide for Authors：稿件格式与生成式 AI 使用声明 查看来源

# 附录 A：关键证据摘要

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| DeepSeek records | 480/480 |
| DeepSeek formal / diagnostic | 479 / 1 |
| DeepSeek official completed calls | 1,084 |
| DeepSeek cumulative cost | CNY 1.8623798 |
| Primary operational failures | 21/432 |
| M3-full unsafe effect | 0/36 |
| Structural unsafe effect | 8/36 |
| M3-full benign-tool TCR | 6/24 |
| Structural benign-tool TCR | 12/24 |
| Mechanism route | rejected → empirical fallback |
| Gemini v1 formal results | 0 |
| Gemini v2 formal results | 0（首请求 HTTP 429，暂停） |
| Readiness | engineering 99% / science 61% / submission 56% |
| Public freeze | 6,873 records pending |
| Adaptive maximum query budget | 75,000 |

# 附录 B：报告生成与证据边界

报告只读取已准入分析、冻结协议、append-only ledger 的结构字段和哈希；不读取 API 密钥。

报告不向 DeepSeek 或 Gemini 发起任何新请求；Gemini HTTP 429 后未重试。

报告不读取或输出完整 prompt、完整 response body、个人联系方式或支付信息。

图 1–6 由报告脚本根据上述数值本地生成；不使用模型生成图表数值。

JISA 主题范围来自官方页面；JCR 分区仍需学校/Clarivate 在投稿时复核。

本报告是阶段性研究决策文件，不是已完成论文，也不代表科学证据达到 80%。

源码审计摘要：protocols\paper_upgrade_v2\source_audit_summary_v1.md；分析文件 SHA-256：ea3d6197b0f97b5057b1d0f9fff054f3ae43743eb9cb85eb4122b6c152d7e041。